桦政办规〔2021〕3号

桦川县人民政府办公室关于

印发桦川县“散乱污”企业综合整治

专项行动工作方案的通知

各乡（镇）政府、社区、县直各相关单位，中省直各单位：

经县政府17届43次常务会议审议通过，现将《桦川县“散乱污”企业综合整治专项行动工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

桦川县人民政府办公室

2021年6月25日

桦川县人民政府办公室                      2021年6月25日印发

桦川县“散乱污”企业综合整治

专项行动工作方案

为依法依规持续推进全县“散乱污”企业综合整治工作，进一步遏制乱排偷排行为，改善我县环境质量，倒逼产业转型升级，持续打好污染防治攻坚战，制定本工作方案。

一、总体要求

（一）工作目标。按照“谁主管、谁负责”“谁许可、谁负责”“谁监管、谁负责”及属地化管理原则，全面排查，不留死角，彻底摸清行政区域内违法违规“散乱污”企业，逐一登记造册，实行清单制、台账式管理；通过“散乱污”工业企业升级改造、集聚搬迁、关停取缔的方式实施分类处置，2021年年底前全面完成治理。

（二）“散乱污”工业企业的界定。依据“散乱污”工业企业的界定标准：不符合产业政策，不符合当地产业布局规划，未进驻工业园区的规模以下工业企业；未办理工业和信息化、发展和改革、国土、生态环境、市监、应急管理、水务等相关审批手续的工业企业；依法应安装污染治理设施而未安装或污染治理设施不完备的，不能对产生的污染物进行有效收集、无组织排放严重的，污染防治设施不具备达标排放能力的工业企业。

二、基本原则

（一）依法依规、注重实效。坚持依法依规、实事求是的原则开展综合整治工作，切实维护生产经营者的合法权益，保障人民群众的正常生活，禁止简单粗暴“一刀切”，坚决反对不研究、不治理，“以停代治”“以停代管”等敷衍应对的做法。通过技术升级、完善手续、搬迁等手段重点帮扶涉及重大民生、有市场效益和科技创新的中小微企业做大做强，依法依规推进“散乱污”工业企业综合整治专项行动。

（二）明确责任、形成合力。各乡镇、农场按照“属地管理、全面覆盖”的原则，摸清本行政区域内“散乱污”工业企业底数。县直各有关部门要加强协同联动，形成工作合力，主动协调解决问题，确保全面完成“散乱污”企业整治任务。

（三）分类处置、精准施策。严格按照鉴定标准，分类施策、标本兼治，采取“关停取缔、集聚搬迁、升级改造”三种方式，做到“取缔要坚决、搬迁有去处、改造升级有标准”。要疏堵结合，多措并举，积极探索政府主导、市场运作的模式，破解企业资金瓶颈，并为愿意“搬”“转”企业提供政策支持和技术指导。

三、工作任务

（一）建立工作台账

各乡镇、县域内两个农场要依据“散乱污”企业界定标准开展全面排查，摸清辖区内“散乱污”工业企业底数。县直相关部门要依托信访举报、污染源企业台账、网格化环境监管体系等现有基础，确认“散乱污”企业名单。各乡镇、农场及县直相关部门2021年7月15日前，向生态环境局、工信局报送排查结果。生态环境局、工信局整理确定升级改造、集聚搬迁、关停取缔“散乱污”工业企业综合整治清单。实施“一企一策”，明确每家企业整治措施、责任单位、责任人和整治时限，并于7月25日前向社会公布。（生态环境局、工信局牵头，各乡镇、农场、自然资源局、住建局、水务局、应急管理局、发改委、农业局、市监局等部门配合）

（二）分类整治

1.升级改造类。对符合国家产业政策和当地产业布局规划，应办而未办理相关手续，未安装污染治理设施、不能稳定达标排放的“散乱污”工业企业，要科学全面分析企业的生产工艺、装备、产能，按照可持续和清洁生产的要求，通过限期整治，督促企业在装备工艺、污染治理等方面提升改造，实现稳定达标排放。依法责令上述企业限期进行整改，对符合条件的企业，按照程序补办相关部门审批或登记手续，纳入日常监管范围。被列入升级改造类的企业，要树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。（生态环境局、工信局牵头，自然资源局、住建局、水务局、应急管理局、市监局、发改委、农业局等部门配合）

2.集聚搬迁类。对符合国家产业政策，不符合当地产业布局规划、土地利用规划和城乡总体规划、未进驻工业园区的规模以下以及长期污染环境的工业企业，经过集聚可以达到相关管理要求的，且有搬迁意愿的“散乱污”工业企业，限期搬迁至工业园区并实施升级改造。搬迁前继续生产的要采取有效措施实现污染物达标排放，到期搬迁后要完成原有厂区拆迁和场地修复等工作。对符合条件的，依法办理相关手续。（工信局、生态环境局牵头，自然资源局、住建局、公安局、水务局、发改委、农业农村局、应急管理局、市监局等部门配合）

3.关停取缔类。对不符合国家产业政策、无污染防治设施、不能稳定达标排放、治理无望、群众反映强烈的“散乱污”工业企业，要按照“两断三清”（即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备）的标准，依法完成取缔和场地修复等工作。（工信局、生态环境局牵头，自然资源局、公安局、水务局、应急管理局、市监局等部门配合）

2021年7月25日起，按照“升级改造一批、集聚搬迁一批、关停取缔一批”要求全面开展规范整治任务。2021年底前，全面完成“散乱污”工业企业综合整治专项行动。

（三）督导总结

县委办、政府办会同生态环境局、工信局对各乡镇、农场专项行动工作开展情况进行全面督导检查，对排查不到位，报送清单出入较大的，排查工作进展缓慢、落实不力的，及时督促整改纠正。

各乡镇、农场、县直相关部门要严格按照本方案要求，加大排查、检查力度，对发现存在违法行为的企业，依法依规予以严厉打击、严肃处罚，涉嫌犯罪的依法移送司法机关，实现行政执法和刑事司法有机结合。要对已关停的“散乱污”工业企业定期开展巡查，发现反弹的立即组织联合执法，依法严处重罚企业责任人。要对本行政区域“散乱污”工业企业综合整治专项行动开展自查工作并进行总结。（县委办、政府办牵头，生态环境局、工信局、各乡镇、农场及相关部门配合）

四、保障措施

（一）加强部门联动。各乡镇、农场、县直相关部门要严格按照本方案要求，明确责任分工，强化责任落实。密切配合、协调联动，统一标准、联合检查，严格把握时间节点，加强督导检查力度，及时协调解决存在的问题；对应查未查、隐瞒问题的，要及时纠正，督促整改，确保“散乱污”工业企业综合整治到位。

各乡镇、农场负责对辖区内“散乱污”企业进行全面排查，建立清单，协助县直相关部门对“散乱污企业”进行综合整治。

工信局负责对企业建设内容、生产工艺、生产装备、产能等要素进行严格审核，排查治理不符合产业政策和落后产能的工业企业；排查治理不符合产业布局规划的工业企业。

生态环境局负责排查治理达标无望、长期污染周边环境的“散乱污”工业企业，排查污染企业环保手续履行及环保设施运行情况，严肃查处环境违法的“散乱污”工业企业；排查企业（场所）入河排污口设置情况，依法查处非法入河排污口。

自然资源局负责审核“散乱污”工业企业用地审批手续，严肃查处违法用地行为；排查治理不符合城乡规划和不符合土地利用总体规划的工业企业。

市监局负责对“散乱污”工业企业产品质量严格监管，严肃查处产品质量违法行为。办理变更登记或依法吊销营业执照。

应急管理局负责对“散乱污”工业企业安全生产状况严格监管，对存在重大生产安全隐患及违法违规问题的，要依据有关法律法规严肃查处。

水务局负责对“散乱污”工业企业（场所）取水情况严格排查，依法查处非法取用水行为，关闭非法“自备井”，对已关停取缔企业的取水许可证予以吊销。

发改局、农业农村局、公安局等相关部门按照部门职责配合开展专项检查和服务督导工作。

（二）严格责任落实。将“散乱污”工业企业综合整治作为各乡镇、农场、县直有关部门年度重点工作，严格落实责任，强化监督检查。要根据各自职能，对发现企业存在的违法行为，依法依规予以严厉打击，严肃处罚。对排查不到位，报送清单不实，虚报、瞒报、漏报、迟报，整治进展缓慢、工作不力的，县政府视情节严重程度对相关负责人进行约谈或问责。

（三）强化政策引导。建立激励机制，给予政策倾斜，引导中小型企业向工业园区集中，优化产业结构和规划布局。全力做好相关人员安置和维护稳定等各项工作。

（四）加大宣传力度。充分利用主要媒体、政府网站以及微博、微信等新媒体，曝光违法企业，开辟专栏宣传工作理念和社会功效，积极营造全社会参与生态环境保护的良好舆论氛围。

附件：桦川县“散乱污”工业企业综合整治专项行动工作领导小组

附件：

桦川县“散乱污”工业企业综合整治

专项行动工作领导小组

组     长：孙  涛  县政府副县长

副 组 长：屠  勇  佳木斯市桦川生态环境局局长

那远超  县工信局局长

成员单位：郑  双  县发改局副局长

李明臣  县公安局副局长

刘全峰  县住建局副局长

高文雷  县水务局副局长

侯存新  县农业农村局副局长

冯  明  县自然资源局副局长

姜  峰  县市场监督管理局副局长

孙会威  县应急管理局副局长

于海燕  社区管理委员会主任

杨  威  悦来镇政府镇长

夏  楠  东河乡政府乡长

李广龙  梨丰乡政府乡长

付国辉  新城镇政府镇长

朱  虹  苏家店镇政府镇长

崔梓枫  创业乡政府镇长

崔性健  星火乡政府乡长

杜  春  四马架镇政府副镇长

刘伟利  横头山镇政府镇长

高  杰  宝山农场党委副书记

鄢建宾  江川农场党委副书记

领导小组下设办公室，办公室设在佳木斯市桦川生态环境局，主任由生态环境局局长屠勇兼任，负责全县“散乱污”工业企业综合整治日常管理工作。